คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241

Email : pr.nbtc@nbtc.go.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ThaiPBS และกองทัพบก ติดตั้งโครงข่ายดิจิตอลทีวี 33 และ 31 โครงข่ายแล้วเร็วกว่ากำหนด

อสมท.ติดตั้งแล้ว 27 โครงข่าย สำนักงาน กสทช. พร้อมเตรียมแจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบ 6 ในวันที่

6 มีนา 58 อีก 1.2 แสนฉบับใน 4 จังหวัด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (23 ก.พ. 2558) การติดตั้งโครงข่ายของThaiPBS สำเร็จเรียบร้อยแล้ว 33 โครงข่าย ส่วนกองทัพบกติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 31 โครงข่าย จาก 39 โครงข่ายหลัก ซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนด สำหรับ บมจ. อสมท ติดตั้งโครงข่ายสำเร็จแล้ว 27 โครงข่าย ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ยังอยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์ ซึ่งภาพร่วมจากการติดตั้งในปัจจุบันทำให้โครงข่ายครอบคลุมแล้วกว่า 61 จังหวัด ได้แก่        1.กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.นครปฐม 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร                                  7.พระนครศรีอยุธยา  8.สิงห์บุรี  9.อ่างทอง 10.ระยอง 11.สุพรรณบุรี 12.หนองคาย 13.สุโขทัย 14.อุดรธานี      15.ฉะเชิงเทรา  16.สมุทรสงคราม 17.พัทลุง 18. สงขลา 19.นครนายก 20.ราชบุรี 21.ชัยนาท 22.ชลบุรี            23.กาญจนบุรี 24.ปราจีนบุรี 25.เพชรบุรี 26.สระบุรี 27.นครราชสีมา 28.เชียงใหม่ 29.ลำพูน 30.ปัตตานี          31.อุบลราชธานี 32.อำนาจเจริญ 33.สุราษฎร์ธานี 34.จันทบุรี 35.ลพบุรี 36.พิษณุโลก 37.กำแพงเพชร 38.พิจิตร 39.ขอนแก่น 40.มหาสารคราม 41.กาฬสินธุ์ 42.หนองบัวลำภู 43.สระแก้ว 44.ร้อยเอ็ด 45.เชียงราย                46.นครสวรรค์ 47.บุรีรัมย์ 48.สุรินทร์ 49.นครศรีธรรมราช 50.ภูเก็ต 51.ตรัง 52.สกลนคร 53.นครพนม 54.ลำปาง 55.น่าน 56.เพชรบูรณ์ 57. ประจวบคีรีขันธ์ 58.ตาก 59.ตราด 60.มุกดาหาร 61.ชุมพร

สำหรับ การแจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบที่ 6 สำนักงาน กสทช. พร้อมแจกคูปอง อีก 124,763 ฉบับ ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ในอำเภอที่มีสัญญาณครอบคลุมไม่น้อยกว่า 80% ใน 8 อำเภอของ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ตราด จ.มุกดาหาร จ.ตาก จ.ชุมพร โดยไปรษณีย์ส่งตรงถึงบ้าน ทั้งนี้คิดเป็นยอดรวมคูปองที่แจกไปแล้วทั้งสิ้น 8,328,247 ฉบับ สำหรับอำเภอที่จะแจกในรอบที่ 6 นี้ ได้แก่  1.จ.ตราด 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตราด อ.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ 2.จ.มุกดาหาร 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ 3.จ.ตาก 1 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองตาก 4.จ.ชุมพร 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองชุมพร อ.ปะทิว โดยคูปองที่จะแจกในรอบ 6 นี้ จะหมดอายุในวันที่ 30 พ.ย. 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241